|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к планированию деятельности учреждения  на 2018 год |

План

мероприятий по благоустройству территории и улучшения

архитектурного облика учреждения на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата выполнения мероприятия | Объем запланированных мероприятий | Ответственное лицо |
| 1 | Подготовка и посадка семян цветочных культур | с 01.03.2018 | 500 ш. | Заместитель директора по общим вопросам |
| 2 | Очистка от мусора дорог прилегающих к учреждению | 12.04 – 21.04.2018 | 500 кв.м | Заместитель директора по общим вопросам |
| 3 | Очистка газонов от старой травы, листы, другого бытового мусора | 12.04 – 21.04.2018 | 3000 кв.м | Заместитель директора по общим вопросам |
| 4 | Очистка, окапывание, стрижка кустарников, полив и подкормка многолетних растений | 20.04.2018 | 400 кв.м | Заместитель директора по общим вопросам |
| 5 | Побелка стволов деревьев, окапывание и обрезка старых веток | 20.04.2018 | 20 шт. | Заместитель директора по общим вопросам |
| 6 | Покраска скамеек, мусорных контейнеров, уборка детской игровой площадки | 20.04.2018 |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 7 | Вывоз мусора старой листвы, спиленных веток и других ТБО | 12.04-27.04.2018 |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 8 | Покраска бордюрного камня | 28.04 – 05.05.2018 | 400 п.м. | Заместитель директора по общим вопросам |
| 9 | Покраска спортивных форм, скамеек, гаражных ворот, дверей | 29.04-12.05.2018 | 10 ед. | Заместитель директора по общим вопросам |
| 10 | Планирование цветочных клумб и газонов | 28.04-10.05.2018 | 3 клумбы | Заместитель директора по общим вопросам |
| 11 | Высадка цветочной рассады многолетней и однолетней | 14.05-19.05.2018 | 3 клумбы | Заместитель директора по общим вопросам |
| 12 | Планирование огорода, посадка овощных культур  | 10.05-01.06.2018 |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 13 | Посадка деревьев на территории прилегающей к реабилитационной дорожке | 18.05.2018 | 10 ед. | Заместитель директора по общим вопросам |
| 14 | Полив и рыхление посаженных цветочных и овощных культур | Май - июнь |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 15 | Подкормка удобрением цветочных и овощных культур | Июнь  |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 16 | Рыхление почвы, прополка сорняка | Июнь - июль |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 17 | Сбор урожая овощей, семян цветов | Август, сентябрь |  | Заместитель директора по общим вопросам |
| 18 | Уборка территории от старой листвы | Октябрь  |  | Заместитель директора по общим вопросам |